项目管理软件PROJECT实战应用

举办时间： 2011年1月21日-22日 3月24-25日 6月11-12日，8月19-20日 10月27-28日 12月16-17日

举办地点： 北京

● 课程特点

本课程的总体目标是发挥项目管理工具的最大效益，提升学员项目管理的能力。本课程结合美国项目管理协会（PMI）的项目管理知识体系，全程以实际项目为教学案例。每位学员都可以不同角色亲手操作真实环境、亲身体验Microsoft Office Project带来的价值。学员将不仅能够学到如何操作Microsoft Project软件，更能深刻领会项目管理知识体系及Microsoft Project的工作机制。

● 课程目标

你将学会

项目管理基本概念

项目管理流程

项目管理知识领域

项目管理软件/信息系统

利用Microsoft Office Project建立并优化项目计划

在项目执行过程中有效地跟踪和控制进度并预测项目的进展

编制出满足项目中干系人需求的定制的报告和视图

记录相关的文档、问题和风险并且加以管理

应用企业资源池监测和管理跨项目的资源负荷

报告项目组合和大型综合项目进度的进展

安装、配置和管理Project Server

● 课程内容

项目启动

Project initiating

1.创建项目文件

2.项目基本信息设置

进度计划制定

Schedule Planning

1.日历设置

2.任务分解

3.工期定

4.任务关联性设定

资源计划制定

Resourse Planning

1.资源建立

2.资源的分配

3.资源分配分析

4.资源调配

成本计划

Cost Planning

成本分类与计算

自定义成本

成本计划输出

多项目与子项目管理

Multi-project management

共享资源库

项目间关联性建立

主项目与子项目合并

项目计划优化：

Plan Optimaization

项目计划发布

Plan distributtion

缩短项目的工期

How to Cut down Project Time

1、关键路径法

2、赶工

3、快速跟进

管理资源的工作量

Balance Resourses

1、应用企业资源池避免过度分配

2、解决过度分配

3、手动进行工作量平衡

4、自动进行工作量平衡

降低项目的成本

Lower Project Cost

1、成本类型：固定成本和可变成本

2、将成本费率表应用于费率调整和单个资源的多种费率

3、降低项目成本的各种措施

项目计划发布

Plan Distribution

1.项目比较基准建立

2.发布项目信息

3.查看发布信息

项目计划制定演练

Project Planning Practise

分组（3人一组），以公司实际项目为例子：

制定项目计划

优化项目计划

老师做现场指导与解答

项目计划执行与跟踪：

Plan Carrying out and Tracking

项目任务更新

项目进度监控

项目费用监控

项目任务更新：

Activity Renew

任务更新的指标刻画

任务更新方式：单机与server的不同

项目进度监控：

Schedule Monitoring

进度监控域，表与视图定义

进度监控线

项目费用监控：

Cost Monitoring

费用监控域，表与视图定义

进度与费用监控的工具

Tools for schedule and cost Monitoring

跟踪甘特图

图形标记

多比较基准甘特图

进度与费用监控综合方法：挣值分析

Method: Earned Values

1.EV，BCWP分析

2.SPI指标

3.CPI指标

4.工程项目完工估算EAC

基于Project Server的项目协同

Project Collaboration

项目报表制作与视图分析

项目风险与问题管理

项目协同Project Collaboration

1. 企业模板与日历

2. 企业资源库

3. 项目计划发布

4. 项目成员与分包商任务更新

5. 高层查看项目报告

● 权威讲师

刘大双，微软Project项目管理软件应用专家。 1992年8月加入IT行业，先后服务于美国SAS软件研究所、中国惠普有限公司等全球著名的IT企业，从事服务、咨询、销售、市场、管理等工作。在中国惠普工作期间，任咨询事业部高级顾问，负责和参与项目的计划和实施。2001年10月至2004年8月任职于微软（中国）有限公司，担任Microsoft Project产品经理，全面负责Microsoft Project 在国内的推广与服务。

与他人合作或独立出版了多本有关项目管理和Microsoft Office Project书籍：

《软件开发的过程与管理》，清华大学出版社

《Microsoft Office Project在项目管理中的应用》，中国建筑工业出版社，

《现代项目管理教程》，中国宇航出版社

《Microsoft Project 2002与Server教程》，中国宇航出版社

● 课程对象

任何想要用Project Professional和Project Server管理项目的人：项目进度管理人员、项目控制人员、项目经理、项目群经理、公司主管和项目管理办公室人员。

● 会务报名

1.报名时间：即日起接受报名

2.费用：2100元/人。（费用包含上机费，讲义资料，学习文具，午餐，点心等）

3. 电   话：010-62864303 62863354

传   真：010-62863354

联系人：董老师  刘老师

4. 报名方式:电话索取报名表(或在线登记)→回传报名表→发出参会通知→转账交费